Приложение № 1

 к постановлению администрации сельсовета

 Памяти 13 Борцов

от 30. 10.2019г. №74

Комплексный план мероприятий по благоустройству территории сельсовета Памяти 13 Борцов на 2020год.

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.

В настоящее время в сельсовете сложилась структура благоустройства, соответствующая муниципальному образованию поселкового типа.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенного пункта.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Работы по благоустройству населенного пункта приобрели комплексный, постоянный характер.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

РАЗДЕЛ 2. Этапы реализации мероприятий по благоустройству территории

2.1. Первый этап

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Цельмероприятия | Источникифинансирования | Срокиисполнения(годы) |
| 1 | Изготовление иустановкаинформационныхстендов ссимволикойсельсовета, заменастарых. | Информированиенаселения | Спонсоры | Декабрь2020г |
| 2 | Ямочный ремонт дороги с асфальтовым покрытием ул. Советская 2,5 км | Благоустройствотерриториипоселения | КЦП «Дороги Красноярья» | Июль - Август 2020г |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Цельмероприятия | Источникифинансирования1 | Срокиисполнен**ИЯ**(годы) |
| 1 | Замена забора по всему периметру на ТП 66-1- 5 по адресу: перекресток улиц: Гурского, Советская. | Безопасность,ограничениедоступанаселения на силовые эл. объекты, благоустройство перекрестка | Энергетическая компания «МУП ЕЭС» | Февраль2020г |
| 2 | Обустройство спортивной площадки, установка тренажеров под открытым небом | Развитие массового спорта, доступность детям и подросткам из малоимущих семей к тренажерам | За счетмежбюджетноготрансфертаКрасноярскогокрая «Насовершенствованиетерриториальнойорганизацииместногосамоуправления» | Ноябрь2019г |
| 3 | Монтаж добавочного освещения (4светодиодных ламп) в парке п. Памяти 13 Борцов | Благоустройство территории парка | За счетмежбюджетноготрансфертаКрасноярскогоКрая «Насовершенствование территориальнойорганизацииместногосамоуправления» | Декабрь2019г |
| 4 | Монтаж системы видео наблюдения в парке п. Памяти 13 Борцов с выводом на центральный пункт реагирования | Обеспечение сохранности и порядка на территории парка Благоустройство территории поселка | За счетМежбюджетного трансферта Красноярского края «Насовершенствование территориальной | Декабрь 2019г |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | организацииместногосамоуправления» |  |
| 5 | Благоустройство и открытие нового общественного пространства для проведения мероприятий для молодежи | Благоустроить данное место, очистить от свалок, провести грейдеровку | Привлечение молодежного клуба «Искра» «Программа-2020», ТОС | Апрель-август2020г |
|  « Площадь Юности» | высадить деревья, цветы. Работа с предпринимателями по уборке старых торговых точек. приведение в достойный вид магазинов, ларьков. | За счет безвозмездного вкладапредпринимателей, частных и юридических лиц в благоустройство |  |
| 6 | Замена палисадников у муниципальных квартир по ул. Советская | Благоустройствотерриториипоселения | Совместная работа сельсовета с ТОС. За счет средств муниципально- частного партнерства | С июня по август 2020г |
| 7 | К 100-летнему казни борцов ремонт мемориального комплекса | Благоустройствотерриториипоселения | За счет проекта «Жители -за чистоту и благоустройство» | Сентябрь2020г |
| 8 | Проведение капитального ремонта крышиМуниципального пожарного поста, укрепление несущей стены обустройство 2ого бокса для второй единицы техники Зил - 131 (Машина пожарная -специальная) | Укрепление материальной и технической базы Пожарной Безопасности сельсовета | За счет средствпрограммы«ППМИ» | Июль - сентябрь 2020г |
| 9 | Обустройство | Благоустройство | За счет местного | 2020г |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадок для сбора ТКО, д. Малый Кемчуг -1 площадка, в п. Памяти 13 Борцов- 3 площадки ТКО, включая крупногабаритный | территориипоселения | бюджета За счетМежбюджетноготрансфертаКрасноярскогокрая « Засовершенствование территориальнойорганизацииместногосамоуправления» |  |
| 10 | Отлов безнадзорных животных | Санитарнаяочисткатерритории | За счет КЦП | 2020г |
| 11 | Содержание и уход за кладбищами, вырубка кустарника, ремонт забора по всему периметру кладбища | Благоустройствоместзахоронений | За счет местного бюджета. субботники | 2020г |
| 12 | Установка и обустройство 4 площадок для сбора ТКО из контейнеров на погосте в п. Памяти 13 Борцов | Благоустройствоместзахоронений | За счет местного бюджета. субботники\* | 2019-2020г |
| 13 | Проведение сходов граждан по организации сбора и вывоза ТКО | Информированиенаселения | Сходы, Работауличныхкомитетов | 2020г |
| 14 | Обработка территорий поселения от клещей | Санитарнаяочисткатерриторий | За счет средств КЦП | май2020г |
| 15 | Выполнение Технических условий по уличному освещению в д. Малый Кемчуг | Благоустройствотерриториипоселения,созданиеблагоприятныхусловий дляпроживания | За счет местного бюджета | Май -Сентябрь2020г |
| 16 | Вовлечение в работу индивидуальных предпринимателей всех торговых точек по озеленению Советской. | Улучшение состояния зеленого фонда Создание условий для | В рамкахмуниципально -частногопартнерства | Май2020г |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( приобретение и высадка деревьев и кустарников, приобретение цветов, приобретение вазонов для цветов) | комфортного проживания на селения |  |  |
| 17 | Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселковых автодорог | Благоустройствотерриториипоселения | За счет местного бюджета | 2020г |
| 18 | Устройство уличного освещения в районе ул. И пер Мощинского (20 светильников) | Благоустройствотерриториипоселения | КЦП « Инициатива жителей - эффективность в работе | 2020 г |
| 19 | Подготовка памятников и обелисков к 75- летию ВОВ | Благоустройствотерриториипоселения | За счет местного бюджета в рамках муниципально - частного партнерства | Апрель2020г |
| 20 | Текущее содержание территории общего пользования (зимнее/летнее время уборка снега и мусора, подметание) | Благоустройствотерриториипоселения | За счет местного бюджета\* |  |

Раздел 3. Оценка социально-экономических и экологических последствий от реализации мероприятий по благоустройству

Проведение данных мероприятий направлено на повышение комфортного проживания, культуру поведения жителей, привитие бережного отношения к элементам благоустройства. Стимулировать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий, сельсовета. Способствовать совершенствованию системы комплексного благоустройства муниципального образования, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-­ландшафтной среды.