Приложение № 1

к постановлению администрации сельсовета

Памяти 13 Борцов

от 30. 10.2019г. №74

Комплексный план мероприятий по благоустройству территории сельсовета Памяти 13 Борцов на 2020год.

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.

В настоящее время в сельсовете сложилась структура благоустройства, соответствующая муниципальному образованию поселкового типа.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенного пункта.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Работы по благоустройству населенного пункта приобрели комплексный, постоянный характер.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

РАЗДЕЛ 2. Этапы реализации мероприятий по благоустройству территории

2.1. Первый этап

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Цель  мероприятия | Источники  финансирования | Сроки  исполнения  (годы) |
| 1 | Изготовление и  установка  информационных  стендов с  символикой  сельсовета, замена  старых. | Информирование  населения | Спонсоры | Декабрь  2020г |
| 2 | Ямочный ремонт дороги с асфальтовым покрытием ул. Советская 2,5 км | Благоустройство  территории  поселения | КЦП «Дороги Красноярья» | Июль - Август 2020г |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Цель  мероприятия | Источники  финансирования  1 | Сроки  исполнен  **ИЯ**  (годы) |
| 1 | Замена забора по всему периметру на ТП 66-1- 5 по адресу: перекресток улиц: Гурского, Советская. | Безопасность,  ограничение  доступа  населения на силовые эл. объекты, благоустройство перекрестка | Энергетическая компания «МУП ЕЭС» | Февраль  2020г |
| 2 | Обустройство спортивной площадки, установка тренажеров под открытым небом | Развитие массового спорта, доступность детям и подросткам из малоимущих семей к тренажерам | За счет  межбюджетного  трансферта  Красноярского  края «На  совершенствование  территориальной  организации  местного  самоуправления» | Ноябрь  2019г |
| 3 | Монтаж добавочного освещения (4светодиодных ламп) в парке п. Памяти 13 Борцов | Благоустройство территории парка | За счет  межбюджетного  трансферта  Красноярского  Края «На  совершенствование территориальной  организации  местного  самоуправления» | Декабрь  2019г |
| 4 | Монтаж системы видео наблюдения в парке п. Памяти 13 Борцов с выводом на центральный пункт реагирования | Обеспечение сохранности и порядка на территории парка Благоустройство территории поселка | За счет  Межбюджетного трансферта Красноярского края «На  совершенствование территориальной | Декабрь 2019г |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | организации  местного  самоуправления» |  |
| 5 | Благоустройство и открытие нового общественного пространства для проведения мероприятий для молодежи | Благоустроить данное место, очистить от свалок, провести грейдеровку | Привлечение молодежного клуба «Искра» «Программа-2020», ТОС | Апрель-  август  2020г |
| « Площадь Юности» | высадить деревья, цветы. Работа с предпринимателями по уборке старых торговых точек. приведение в достойный вид магазинов, ларьков. | За счет безвозмездного вклада  предпринимателей, частных и юридических лиц в благоустройство |  |
| 6 | Замена палисадников у муниципальных квартир по ул. Советская | Благоустройство  территории  поселения | Совместная работа сельсовета с ТОС. За счет средств муниципально- частного партнерства | С июня по август 2020г |
| 7 | К 100-летнему казни борцов ремонт мемориального комплекса | Благоустройство  территории  поселения | За счет проекта «Жители -за чистоту и благоустройство» | Сентябрь  2020г |
| 8 | Проведение капитального ремонта крыши  Муниципального пожарного поста, укрепление несущей стены обустройство 2ого бокса для второй единицы техники Зил - 131 (Машина пожарная -специальная) | Укрепление материальной и технической базы Пожарной Безопасности сельсовета | За счет средств  программы  «ППМИ» | Июль - сентябрь 2020г |
| 9 | Обустройство | Благоустройство | За счет местного | 2020г |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадок для сбора ТКО, д. Малый Кемчуг -1 площадка, в п. Памяти 13 Борцов- 3 площадки ТКО, включая крупногабаритный | территории  поселения | бюджета За счет  Межбюджетного  трансферта  Красноярского  края « За  совершенствование  территориальной  организации  местного  самоуправления» |  |
| 10 | Отлов безнадзорных животных | Санитарная  очистка  территории | За счет КЦП | 2020г |
| 11 | Содержание и уход за кладбищами, вырубка кустарника, ремонт забора по всему периметру кладбища | Благоустройство  мест  захоронений | За счет местного бюджета. субботники | 2020г |
| 12 | Установка и обустройство 4 площадок для сбора ТКО из контейнеров на погосте в п. Памяти 13 Борцов | Благоустройство  мест  захоронений | За счет местного бюджета. субботники  \* | 2019-  2020г |
| 13 | Проведение сходов граждан по организации сбора и вывоза ТКО | Информирование  населения | Сходы, Работа  уличных  комитетов | 2020г |
| 14 | Обработка территорий поселения от клещей | Санитарная  очистка  территорий | За счет средств КЦП | май  2020г |
| 15 | Выполнение Технических условий по уличному освещению в д. Малый Кемчуг | Благоустройство  территории  поселения,  создание  благоприятных  условий для  проживания | За счет местного бюджета | Май -  Сентябрь  2020г |
| 16 | Вовлечение в работу индивидуальных предпринимателей всех торговых точек по озеленению Советской. | Улучшение состояния зеленого фонда Создание условий для | В рамках  муниципально -  частного  партнерства | Май  2020г |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( приобретение и высадка деревьев и кустарников, приобретение цветов, приобретение вазонов для цветов) | комфортного проживания на селения |  |  |
| 17 | Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселковых автодорог | Благоустройство  территории  поселения | За счет местного бюджета | 2020г |
| 18 | Устройство уличного освещения в районе ул. И пер Мощинского (20 светильников) | Благоустройство  территории  поселения | КЦП « Инициатива жителей - эффективность в работе | 2020 г |
| 19 | Подготовка памятников и обелисков к 75- летию ВОВ | Благоустройство  территории  поселения | За счет местного бюджета в рамках муниципально - частного партнерства | Апрель  2020г |
| 20 | Текущее содержание территории общего пользования (зимнее/летнее время уборка снега и мусора, подметание) | Благоустройство  территории  поселения | За счет местного бюджета  \* |  |

Раздел 3. Оценка социально-экономических и экологических последствий от реализации мероприятий по благоустройству

Проведение данных мероприятий направлено на повышение комфортного проживания, культуру поведения жителей, привитие бережного отношения к элементам благоустройства. Стимулировать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий, сельсовета. Способствовать совершенствованию системы комплексного благоустройства муниципального образования, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-­ландшафтной среды.