Приложение № 1 к Постановлению администрации сельсовета Памяти 13 Борцов

№ 63 от 24.03.2022 г.

П Л А Н

противопаводковых мероприятий, проводимых на территории  
муниципального образования сельсовет Памяти 13 Борцов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Исполнитель | Сроки проведения (даты) |
| 1. | Выявить зоны возможного затопления (подтопления), на основе  прогнозов и фактических данных. | Глава сельского поселения,  ведущий специалист | Март |
| 2. | Составить список жилых домов и проживающих в них жителей, которые могут быть подвергнуты подтоплению в период весеннего паводка. | Ведущий специалист | Март |
| 3. | Определить и подготовить места приема населения из затапливаемых районов, в случае реальной угрозы затопления. | Глава сельского поселения | До 25 марта |
| 4. | Проверить системы оповещения населения, оповещать населения о правилах поведения и действиях в случае реальной угрозы затопления (распространение памяток, листовок, средства оповещения) | ГО ЧС, зам.Главы | До 25 марта |
| 5. | Проводить профилактические меры, с целью предотвращения обильного  половодья (химический способ разрушения льда за счет распределения соли по его поверхности). | Глава сельского поселения | До 30 марта |
| 6. | Очищение от снега сточных канав, кюветов около придомовой территории от снега для пропуска талой воды. |  |  |
| 7. | Контролировать уровень воды в реках Кача и Листвянка (ведение журнала  ежедневно) | Глава сельского поселения | С 25.03.2022 г. до схода льда |
| 8. | Производить ежедневный обход наиболее подверженных к затоплению территорий. | Ведущий специалист | при опасности затопления |
| 9. | Контроль за трубой через реку Листвянка (очистка, недопускания замерзания, промывка в случае замерзания). | Глава сельского поселения, ПЧ -45 | Март -май |
| 10. | Проведение, в случае необходимости, заблаговременной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных. | Глава сельского поселения | при опасности затопления |
| 11. | Обобщение ежесуточной информации по паводку и представление ее Главе сельсовета. | Ведущий специалист | при опасности затопления |
| 12. | Информирование населения о ходе прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков. | Глава сельского поселения | Март - май |
| 13. | Уточнение, корректировка планов противопаводных мероприятий, исходя из складывающейся обстановки (проверка готовности пунктов временного размещения, уточнение объема необходимых сил и средств для противопаводковых мероприятий) | Глава сельского поселения | при опасности затопления |
| 14. | Поддержание постоянной связи, обмен информацией с комиссиями по ЧС, оперативными дежурными управлений ГО, ЧС. | Глава сельского поселения | Март – май |